## Slide 1: PIL AEROPORTO SJK
PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

## Slide 2: EQUIPE
André Luiz Raymundo Alves
Caroline B. Souza Thomaz
Daniel Rodrigues Pontes
Fabrina Camargo dos Santos
Lara Vitória de Almeida Fernandes
Manoele Moraes Rosas
Milena Profeta Ribeiro de Oliveira
Ramon Amorim da Silva

## Slide 3: ÍNDICE
Introdução
Demanda
Backlog do Produto
SPRINT 0 – 26/09/2024
SPRINT 1 – 17/10/2024
SPRINT 2 – 07/11/2024
Status das Atividades (Jira)
Apps/Software utilizados
Observações do Cliente
5W2H

## Slide 4: INTRODUÇÃO
O Aeroporto de São José dos Campos Ltda (SJK Airport), empresa do Grupo Aeropart, foi constituída em Abril de 2022 especificamente para gerir o aeroporto de São José dos Campos Prof. Urbano Ernesto Stumpf.
O SJK Airport e a Prefeitura de São José dos Campos assinaram no dia 17 de agosto de 2022 o contrato de concessão do aeroporto da cidade, em conformidade com os termos do edital da concorrência pública.
O acordo prevê que o SJK Airport administre o espaço por 30 anos com previsão de investimentos de até R$130 milhões para o período.
  LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
  Do lado da Rodovia Presidente Dutra, o Aeroporto é excelente para importação e exportação de cargas, atendendo a um grande número de indústrias da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e do Cone Leste Paulista.

## Slide 5: DEMANDA:
Um produto que auxilia visualizar e mapear potenciais cargas para movimentação no aeroporto SJK com base em dados de Importações e exportações de municípios da RMVALE e LITORAL NORTE no ano de 2024.

## Slide 6: 5W2H
WHAT (o quê)
Dashboard do Produto
WHY (por quê)
Identificar quais são as cargas potenciais e atrair possíveis clientes
WHO (quem)
Membros da equipe
WHERE (onde)
WHEN (quando)
HOW (como)
HOW MUCH (quanto)
Fatec SJC
02/09/2024 - 28/11/2024
Banco de dados do Comex Stat
Pacote Office
Drive
Power BI
Jira
Github
3 meses
Previsão de 3 SPRINTs

## Slide 7: BACKLOG DO PRODUTO – SPRINT 0 (02/09/2024 à 26/09/2024)
OBJETIVO: Nova base se dados – Importação e exportação das RMVALE e LITORAL NORTE.
  Planejamento das próximas sprints
  Divisão das tarefas
  Criação das contas no Jira e Github
  Filtragem dos dados do Comex Stat - redução até as cidades da RMVALE e LITORAL NORTE)
  Relacionar os Municípios
  Identificar SH4 (produto)
  Identificar as vias utilizadas (modal)

## Slide 8
BASE DE DADOS – SPRINT 1 (27/09/2024 - 17/10/2024)
OBJETIVO: Desenvolvimento do produto
  Power BI - Dashboard
  Análise de dados
  Relacionar dados - gráficos
  Identificar os aeroportos de abastecimento e distribuição de carga;
  Municípios do vale do paraíba e litoral norte (área especificada pelo cliente) à 50 km de São José dos Campos;
  Relatório SPRINT 1
CONCEITOS LOGÍSTICOS – SPRINT 2 (18/10/2024 - 07/11/2024)
OBJETIVO: Desenvolvimento do produto II
  Modal aeroviário;
  Identificar as cargas potenciais
  Criar um top 10 das principais cargas (as de maior valor agregado/demanda
  Quais empresas da região fazem esse tipo de transação (Ex. Embraer) Power BI
  Relatório SPRINT 2

## Slide 9: DASHBOARD – SPRINT 3 (08/11/2024 - 28/11/2024)
OBJETIVO: Entrega do produto
  Localizar empresas de abastecimento e distribuição do vale e responder a seguinte questão: “Por que seria interessante transformar o aeroporto de São José dos Campos em um CD?” NCM - planilha adicional
  SH - Sistema harmonizado - Planilha adicional
  Via e URF - planilha adicional
  CIF X FOB
  Economia e Logística
  Importação e exportação
  Relatório geral

## Slide 10: APPS/SOFTWARES UTILIZADOS
      DRIVE:
        https://drive.google.com/drive/folders/1PQk1whKkdhghdKCJHK_j1IIk6A3yKsbx?usp=sharing
      JIRA:
        https://carolinethomaz97-1725823853769.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/1/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiYzA0Yjk5NDUxYTkwNDY2MzhiNDYyZDVjYjFmZDBkOTMiLCJwIjoiaiJ9
      GITHUB:
        https://github.com/pontessdaniel/PIL-Aeroporto

## Slide 11: REFERÊNCIAS
https://sjkairport.com/quem-somos/
https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/base-de-dados-bruta